Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XV/128/08

Rady Gminy Radomyśl nad Sanem

z dnia 21 maja 2008 r

w  sprawie  zmian w budżecie gminy

Wykaz limitów wydatków na Wieloletni Program Inwestycyjny pn.

„Budowa i poprawa infrastruktury technicznej, społecznej i środowiskowej

w Gminie Radomyśl nad Sanem”

| Lp | Nazwa zadania i jego cel | Jednostka organizacyjna | Okres realizacji o łączne nakłady finansowe | Zmiany 2008 r. | Plan po zmianach | Uzasadnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | zwiększenie | zmniejszenie | 2008 | 2009 | 2010 |  |
| 1 | Przebudowa drogi gminnej Nr 101315 R Pniów – Czekaj Pniowski w celu poprawy atrakcyjności regionu. | Urząd Gminy | 2008 – 2010 400 000 zł | 320 000 | - | 400 000 | 0 | 0 | Zadanie do wykonania w 1 roku przy udziale środków PSIRIOW |
|  | Budowa nowej drogi gminnej do Osiedla Armii Krajowej w miejscowości Radomyśl nad Sanem jako poprawa powiązań komunikacyjnych w gminie | Urząd Gminy | 2008 – 2010 1 450 000 zł | - | 80 000 | 0 | 0 | 0 | Likwidacja zadania ze względu na brak możliwości wykupu działek |
| 3 | Ochrona Środowiska naturalnego Gminy Radomyśl nad Sanem w obszarze Natura 2000 w aglomeracji – m.Radomyśl n/Sanem poprzez budowę oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w m. Radomyśl nad Sanem oraz projektowanie sieci kanalizacyjnej w gminie | Urząd Gminy | 2007 – 2011 11 761 000 zł | - | 240 000 | 3 050 000 | 4 150 000 | 2 290 000 | Zmiana kwot w latach przy realizacji zadania ze względu na zmiany ubiegania się o środki z PROW |
| 4 | Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego ludności wiejskiej poprzez rozbudowę bazy lokalowej GSPZOZ w Radomyślu nad Sanem – Ośrodki Zdrowia w: Radomyślu nad Sanem, Antoniowie, Rzeczycy Długiej | Urząd Gminy | 2007-2009 1 473 000 zł | - | - | 693 000 | 780 000 | - | Zmiana kwoty w roku 2009 wg szacunkowych warto ci kosztorysowych |